Kuraudo

「蔵人」

方針設計書 v1.0

# 1. プロジェクト概要

| プロジェクト名 | Kuraudo（蔵人） |
| --- | --- |
| コンセプト | 「ローカル・ファースト」の利便性と商用レベルの暗号化を両立した、Googleドライブ同期型パスワードマネージャー |
| ターゲットOS | Linux / Android（Windows版は保留中。将来的にiOS / macOS） |
| 所属プロジェクト | Zero to Ship |

# 2. 技術スタック

## 2-A. 開発フレームワーク

| フレームワーク | Flutter (Dart) |
| --- | --- |
| 採用理由 | 単一コードベースでデスクトップ（Win/Linux）とモバイル（Android）を同時開発可能 |

## 2-B. クラウドインフラ

| サービス | Google Drive API |
| --- | --- |
| 保存先 | ユーザー自身のGoogleドライブ（開発者側でデータを保持しない） |
| 方式 | App Data Folder（隠し領域）を第一候補とし、OAuth審査が難航した場合は通常フォルダ（暗号化済みファイル配置）にフォールバック |
| 対策 | OAuth申請はフェーズ2開始時点で先行提出し、審査待ちでブロックされないようにする |

## 2-C. 暗号化ライブラリ

Dart用の暗号化ライブラリを使用する。KDF（Argon2id）は純Dart実装の argon2 パッケージ、AES-256-GCMは pointycastle パッケージを採用。import衝突回避のため hide Argon2Parameters, Argon2BytesGenerator を指定。

# 3. セキュリティ仕様

データファイルが第三者に渡っても、マスターパスワードなしでは解読が物理的に不可能な構成とする。

## 3-A. 鍵派生関数 (KDF)

| アルゴリズム | Argon2id |
| --- | --- |
| 目的 | パスワードを「計算資源を大量に消費する鍵」に変換。GPU等を用いたブルートフォースへの耐性を最大化 |
| パラメータ目安 | デスクトップ: メモリ 64MB / 反復 3回 / 並列度 4 モバイル: メモリ 32MB / 反復 3回 / 並列度 2（OWASP推奨水準） |

## 3-B. 暗号化方式

| アルゴリズム | AES-256-GCM |
| --- | --- |
| 目的 | 最高強度の秘匿性とデータ改ざん検知（認証付き暗号）を同時に実現 |
| ノンス | 暗号化ごとにランダム生成（12バイト）。再利用禁止 |

## 3-C. ファイルフォーマット (.kuraudo)

拡張子を「.sdata」から「.kuraudo」に変更。プロジェクト名と一貫性を持たせる。

バイナリ形式で以下の順序で構成：

- Header: マジックナンバー、フォーマットバージョン、KDFパラメータ（Argon2のメモリコスト・反復回数・並列度）、ソルト、AES用Nonce

- Encrypted Payload: 暗号化されたJSONデータ（エントリ群）

- Auth Tag: GCMによる改ざん検知用タグ（16バイト）

※ HeaderにKDFパラメータを含めることで、将来パラメータを強化した際にも旧ファイルの読み込みを保証する。

# 4. 機能設計

## 4-A. アカウント（ID/Email）紐付け管理

- マスターアカウント・ビュー: 同一のメールアドレスやIDを使用しているサービスを横断的に抽出

- 一括管理: メールアドレス変更時の紐付け更新ミスを防止、特定IDの流出時の影響範囲を可視化

## 4-B. パスワード履歴・世代管理

- 履歴スタック: パスワード更新時、旧パスワードを自動的に履歴配列へ格納

- 参照機能: 過去最大10件のパスワードをいつでも確認可能

## 4-C. パスワード生成器

- カスタマイズ可能な強度設定（文字種・文字数・除外文字）

- パスフレーズ生成対応

- 生成後の強度評価表示

## 4-D. 互換性（インポート・エクスポート）

- エクスポート: KeePass互換CSVおよびJSON形式に対応

- インポート: KeePassXC、Bitwarden、1Password等からの移行をサポート

- ※ KeePassXCインポートはフェーズ2で前倒し実装（開発中から自分のデータで実運用テスト可能にするため）

## 4-E. 自動入力（Autofill）

- Android: Autofill Service APIを利用し、ブラウザ・アプリのログイン画面で自動入力

- Windows/Linux: キーボードショートカットでクリップボード経由貼り付け、または自動タイプ

- ※ フェーズ5で実装予定

# 5. 同期・オフライン動作ロジック

## 5-A. ローカル・ファースト原則

常に端末内の暗号化ファイルを主軸とし、オフライン環境での完全な動作を保証する。

## 5-B. ハイブリッド同期

- 起動時および保存時にクラウドとタイムスタンプ比較

- v1.0: 「最終更新日時が新しい方を採用 + 手動選択」のシンプルな衝突解決

- v2.0以降: UUID単位のエントリレベルマージに進化（データ消失防止）

# 6. データモデル

各エントリは以下のフィールドを持つ：

| フィールド | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| uuid | String (UUID v4) | エントリの一意識別子 |
| title | String | サービス名 |
| username | String | ユーザー名 / ログインID |
| password | String | 現在のパスワード |
| email | String? | 紐付けメールアドレス |
| url | String? | ログインURL |
| notes | String? | メモ |
| category | String? | カテゴリ / フォルダ |
| tags | List<String> | タグ（検索・絞り込み用） |
| passwordHistory | List<PasswordRecord> | 過去のパスワード履歴（最大10件） |
| totp | String? | TOTPシークレット（将来拡張） |
| createdAt | DateTime | 作成日時 |
| updatedAt | DateTime | 最終更新日時 |
| favorite | bool | お気に入りフラグ |

# 7. 開発ロードマップ

## フェーズ1: コアエンジン

- DartでのArgon2id + AES-256-GCM暗号化エンジンの実装

- 暗号化パッケージ（argon2 + pointycastle）の全プラットフォーム動作検証

- .kuraudoファイルの読み書き実装

- パスワード生成器の実装

## フェーズ2: UI/UX + インポート

- Flutterによるデスクトップ・モバイル共通UIの開発

- アカウント紐付けビューの実装

- KeePassXCインポートの前倒し実装（自分のデータで実運用テスト）

## フェーズ3: クラウド同期

- Google Drive API連携とOAuth認証

- タイムスタンプベースの衝突回避ロジック（v1.0）

## フェーズ4: 互換性拡張

- 各種CSV/JSONエクスポート機能の実装

- Bitwarden / 1Passwordインポート対応

## フェーズ5: 自動入力・拡張

- Android Autofill Service対応

- Windows/Linuxキーボードショートカット対応

- TOTP（二段階認証）対応

- UUID単位のエントリレベルマージ（同期v2.0）

# 8. ブログ記事計画

アプリの紹介記事のみ。各フェーズ完了時またはリリース時に1本。

# 9. 添付ファイル一覧

アプリケーションコード（lib/）

- main.dart — アプリエントリポイント、ライフサイクル管理、設定永続化

- kuraudo.dart — アプリ初期化、ルーティング

- vault_entry.dart — データモデル定義

- vault_service.dart — Vault管理（CRUD、ファイル読み書き）

- crypto_engine.dart — Argon2id + AES-256-GCM 暗号化エンジン

- kuraudo_file.dart — .kuraudoファイルフォーマット処理

- password_generator.dart — パスワード/パスフレーズ生成、強度評価

- totp_generator.dart — TOTP（二段階認証）コード生成

- google_drive_service.dart — Google Drive API連携

- sync_manager.dart — 同期マネージャー（タイムスタンプ比較、マージ）

- csv_importer.dart — インポート/エクスポート処理

- autofill_service.dart — Autofill/クリップボード/自動入力

UI画面（lib/ui/）

- home_screen.dart / lock_screen.dart / entry_detail_screen.dart / entry_edit_screen.dart / settings_screen.dart / sync_screen.dart / import_screen.dart / account_link_screen.dart / password_generator_sheet.dart / totp_display.dart / responsive_layout.dart / kuraudo_theme.dart

Android固有（android/）

- MainActivity.kt / KuraudoAutofillService.kt / AndroidManifest.xml / autofill_service.xml / settings_gradle.kts

設定/ドキュメント

- pubspec.yaml / pubspec.lock / analysis_options.yaml / CMakeLists.txt / setup.sh

- README.md / CONTRIBUTING.md / LICENSE / PRIVACY.md / TERMS.md / SECURITY.md / SECURITY-AUDIT.md / KURAUDO-HANDOFF.md

- kuraudo-spec-v1.docx（本書） / store-metadata.md / android-setup.md / android-build-guide.md / google-drive-oauth-guide.md / pull_request_template.md

# 備考

- 「蔵人」= 蔵（データの蔵）+ クラウド（クラウド同期）の掛け言葉